附件1

《光明区工业及其他产业项目引进监管实施办法（试行）》解读说明

一、起草背景

《光明新区工业及其他产业项目引进监管实施办法（试行）》（以下简称《办法》）于2017年3月3日正式由新区管委会印发实施。原《办法》实施后有效推进了产业用地审批权下放的承接与管理，确保项目引得进、落得下；但在实践过程中发现了一些不足之处，影响了项目高效推进、快速落地。比如，项目引进统筹部门与重点产业项目遴选部门分设导致项目引进前期工作重复、项目审批与用地审批并行导致推进程序衔接困难、监管协议签定与竞买人资格审查效率不高等。为推动产业项目高效引进快速落地，经认真总结，多方学习，以《深圳市工业及其他产业用地供应管理办法（试行）》为主要依据，同时全面对比兄弟区做法并借鉴其先进经验，本着精简、高效、清晰的原则，对原《办法》及其配套的监管协议格式文本、竞买人资格审查（核查）操作办法进行了修改完善。

二、主要内容

《办法》适用于光明区产业用地出让流程，按照持质量引领与产城融合的原则；产业项目监管，坚持“全方位、全年限”多部门联动的监管机制，明确产业用地领导小组和各有关部门的工作职责。明确产业用地出让流程、重点引进产业项目的产业类别、环节和建设内容等。具体分为以下几个章节：

（一）总 则：主要讲述《办法》的制定依据、工作原则和适用范围。

（二）职责分工：主要讲述领导小组、领导小组办公室以及成员单位的组成和职责。

（三）项目标准和申报资料及准入条件：详细描述产业项目基本要求、重点产业项目标准、重点产业项目遴选方案、申报资料以及产业准入条件。

（四）项目引进及其用地供应流程：1、项目洽谈和培育2、召开领导小组办公室会议3起草准入条件和遴选方案与产业发展监管协议4、征求意见5、召开领导小组会议6、遴选方案公示7、异议处理8、组织用地供应工作9、核实或审查产业准入条件10、签订产业发展产业发展监管协议。

（五）项目后续监管：包括监管内容要求、监管时点要求和后续履约核查等。

（六）保障措施：既要求各成员单位配合协助，同时强调责任追究。

（七）附则

此外，具体流程详见附件。

三、解读部门与解读人

（一）解读部门：深圳市光明区经济服务局；

（二）解读人：单冠雄；

（三）联系方式：23697734。

附件4-1：

审定产业项目引进方案

（产业项目引进监管工作推进小组）

产业用地项目引进与落地流程图（旧做法）

产业项目储备与培育

（经服局）

启动用地选址并征求各单位意见

（光明规土局）

起草产业项目引进方案

（经服局）

对建议为重点产业项目的项目拟定遴选方案

（发财局）

起草产业准入条件及产业发展监管协议

（经服局）

初审产业准入条件及产业发展监管协议、

重点产业项目遴选方案

（产业项目引进监管工作推进小组办公室）

起草产业用地招拍挂供应方案并提请规划国土业务会议进行审查和提出意见

（光明规土局）

审定产业用地招拍挂供应方案（含产业准入条件、监管协议、遴选方案）

（土地审批和供应领导小组）

签订土地供应合同

（光明规土局）

将经审定的重点产业项目的遴选方案和产业监管协议报市发展改革、规划国土及

相关产业行政主管部门备案

（发财局）

将初审后的产业准入条件及产业发展监管协议、重点产业项目遴选方案报光明规土局汇总

（经服局）

对竞得人或竞买申请人产业准入条件核实或审查

（经服局）

拟定国有建设用地使用权供应合同，委托市土地交易机构组织开展交易工作

（光明规土局）

与重点产业项目和战略性新兴产业、未来产业、高端制造业项目签订产业发展监管协议

（新区管委会）

产业用地项目引进与落地流程图（新做法）

产业项目洽谈与培育

（经济服务局对接企业项目，按标准分别列入一般产业项目意向库

或重点产业项目意向库）

召开土地审批和供应领导小组会议审定

产业用地招拍挂供应方案，并按程序出让

召开领导小组办公室会议

（对一般产业项目意向库中的项目初步确定项目选址等，对重点产业项目意向库中的项目初步确定意向用地单位、选址、产业准入条件等）

征求意见

（发展和财政局对拟定的重点产业项目遴选方案

征求相关单位意见）

召开领导小组会议

（审定重点产业项目遴选方案、产业准入条件和产业发展监管协议）

起草遴选方案、产业准入条件和产业发展监管协议

（根据领导小组办公室会议的议定内容，发展和财政局起草遴选方案，

经济服务局起草产业准入条件和产业发展监管协议）

经济服务局对竞得人或竞买申请人产业准入条件核实或审查

经济服务局与竞得人签订产业发展监管协议

规划国土部门与竞得人签订土地供应合同

公示与备案

发展和财政局公示遴选方案，并将遴选方案和产业监管协议

一并报市发展改革、规划国土及相关产业部门备案