- 附件3

- 建设项目海绵城市预验收工作流程图

是

未通过

建设单位在组织海绵化设施验收前自愿向区水务局申请海绵城市预验收服务

项目建设单位按照《建设项目海绵设施施工验收标准》（SJG109-2022）相关要求准备好项目设计及施工资料，并将资料发送至区水务局公共邮箱，并书面向区水务局提出申请

区水务局核查施工资料是否齐全（2个工作日内）

否

项目建设单位增补完成并发送至公共邮箱（3个工作日内）

区水务局现场核查海绵化设施施工情况（5个工作日内）

区水务局以书面形式将现场情况检查结论等告知项目参建单位

通过

区水务局内出具正式核查意见书（5个工作日内）

项目参建单位按要求进行整改

重新申请